Temeljem članka 30.stavak 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2014.godinu i to kako slijedi:

- IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.br. | Izvori sredstava | Planirani iznos | Ostvareni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 70.000,00 | 55.579,56 |
| 2. | Prihod od zakupa polj.zemljišta | 1.000.000,00 | 200.000,00 |
| 3. | Prihod od prodaje državnih i općinskih stanova | 50.000,00 | 49.958,73 |
| 4. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5. | Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta | 955.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6. | Prihod od legalizacije | 70.000,00 | 58.077,42 |
| 7. | Prihod od prodaje građ.zemljiša | 100.000,00 | 97.519,73 |
| 9. | Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10. | Ostali nespomenuti prihodi | 90.000,00 | 89.910,70 |
| 11. | Prihod od posebne naknade iz cij.vode | 140.000,00 | 117.882,02 |
| 12. | Porezni prihodi | 80.000,00 | 0 |
| 13. | Višak prihoda iz prethodne godine | 553.350,00 | 553.350,00 |
|  | U K U P N O | 7.108.350,00 | 6.166.698,60 |

- NAMJENA PROGRAMA

| Red.br. | Opis programa | Planirani iznos | Ostvareni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | JAVNE POVRŠINE | 376.000,00 | 331.032,50 |
| a.1. | Projektna dokumentacija, geodetski troškovi i pristojbe za uređenje parkovnih površina i drugih javnih površina | 60.000,00 | 26.170,00 |
| a.2. | Uređenje centra Kneževi Vinograda | 241.000,00 | 236.592,50 |
| a.3. | Sanacija klizišta, potpornih zidova i obložnih zidova na javnim površinama | 60.000,00 | 57.832,50 |
| a.4. | Uređenje dječjih igrališta | 15.000,00 | 10.437,50 |
| B. | NERAZVRSTANE CESTE | 5.270.250,00 | 4.938.421,87 |
| b.1. | Izgradnja nerazvrstanih cesta i poljskih putova | 200.000,00 | 0 |
| b.2. | Žurna sanacija klizišta u reformatskomsurduku | 150.000,00 | 148.950,00 |
| b.4. | Uređenje ceste i javnih površina u ul.S.MiletićaKn.Vinogradi | 4.819.000,00 | 4.708.221,87 |
| b.6. | Izgradnja nogostupa u Zmajevcu | 20.000,00 | 0 |
| b.7. | Projektna dokumentacija za ul. P.ŠandoraKn.Vinogradi – rekonstrukcija dijela župan.ceste | 81.250,00 | 81.250,00 |
| C. | GROBLJA | 50.000,00 | 17.212,50 |
| c.1. | Izgradnja staza | 50.000,00 | 17.212,50 |
| E. | OPSKRBA VODOM | 115.000,00 | 128.331,73 |
| e.1. | Sufinanciranje ostalih troškova u izgradnji vodovoda | 50.000,00 | 63.309,74 |
| e.2. | Subvencija priključaka na vodovodnu mrežu | 65.000,00 | 65.021,99 |
| F. | ODVODNJA I KANALIZACIJA | 1.297.100,00 | 751.700,00 |
| f.1. | Sufinanciranje izgradnje kanalizacije | 650.000,00 | 428.800,00 |
| f.2. | Subvencija priključaka na kanalizaciju | 600.000,00 | 275.800,00 |
| f.3. | Subvencija nabavke vozila | 47.100,00 | 47.100,00 |
|  | UKUPNO | 7.108.350,00 | 6.166.698,60 |

II

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/15-01/05

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01

Kn.Vinogradi, 25.02.2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.Deneš Šoja

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/15-01/5

URBROJ: 2100/06-01-01/01-15-02

Kn.Vinogradi,

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj ___.sjednici, održanoj ______. godine, temeljem čl. 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.

I

Prihvaća se  i usvaja Izvješće Općinskog načelnika o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

Franja Bukta