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I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

I
	Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2014.godinu i to kako slijedi:

I. IZVORI FINANCIRANJA:
	Red.br.
	Izvori sredstava
	Planirani iznos
	Ostvareni iznos

	1.
	Komunalni doprinos 
	70.000,00
	55.579,56

	2.
	Prihod od zakupa polj.zemljišta
	1.000.000,00
	200.000,00

	3.
	Prihod od prodaje državnih i općinskih stanova
	50.000,00
	49.958,73

	4.
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	1.500.000,00
	1.500.000,00

	5.
	Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
	955.000,00
	1.000.000,00

	6.
	Prihod od legalizacije
	70.000,00
	58.077,42

	7.
	Prihod od prodaje građ.zemljiša
	100.000,00
	97.519,73

	9.
	Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna
	2.500.000,00
	2.500.000,00

	10.
	Ostali nespomenuti prihodi
	90.000,00
	89.910,70

	11.
	Prihod od posebne naknade iz cij.vode
	140.000,00
	117.882,02

	12.
	Porezni prihodi
	80.000,00
	0

	13.
	Višak prihoda iz prethodne godine
	553.350,00
	553.350,00

	
	U K U P N O
	7.108.350,00
	6.166.698,60



II. NAMJENA PROGRAMA 
	Red.br.
	Opis programa
	Planirani iznos
	Ostvareni iznos

	A.
	JAVNE POVRŠINE
	376.000,00
	331.032,50

	a.1.
	Projektna dokumentacija, geodetski troškovi i pristojbe za uređenje parkovnih površina  i drugih javnih površina
	60.000,00
	26.170,00

	a.2.
	Uređenje centra Kneževi Vinograda
	241.000,00
	236.592,50

	a.3.
	Sanacija klizišta, potpornih zidova i obložnih zidova na javnim površinama
	60.000,00
	57.832,50

	a.4.
	Uređenje dječjih igrališta
	15.000,00
	10.437,50

	B.
	NERAZVRSTANE CESTE
	5.270.250,00
	4.938.421,87

	b.1.
	Izgradnja nerazvrstanih cesta  i poljskih putova
	200.000,00
	0

	b.2.
	Žurna sanacija klizišta u reformatskomsurduku
	150.000,00
	148.950,00

	b.4.
	Uređenje ceste i javnih površina u ul.S.MiletićaKn.Vinogradi
	4.819.000,00
	4.708.221,87

	b.6.
	Izgradnja nogostupa u Zmajevcu
	20.000,00
	0

	b.7.
	Projektna dokumentacija za ul. P.ŠandoraKn.Vinogradi – rekonstrukcija dijela župan.ceste
	81.250,00
	81.250,00

	C.
	GROBLJA
	50.000,00
	17.212,50

	c.1.
	Izgradnja staza
	50.000,00
	17.212,50

	E.
	OPSKRBA VODOM
	115.000,00
	128.331,73

	e.1.
	Sufinanciranje ostalih troškova u izgradnji vodovoda
	50.000,00
	63.309,74

	e.2.
	Subvencija priključaka na vodovodnu mrežu
	65.000,00
	65.021,99

	F.
	ODVODNJA I KANALIZACIJA
	1.297.100,00
	751.700,00

	f.1.
	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije
	650.000,00
	428.800,00

	f.2.
	Subvencija priključaka  na kanalizaciju
	600.000,00
	275.800,00

	f.3.
	Subvencija nabavke vozila
	47.100,00
	47.100,00

	
	UKUPNO
	7.108.350,00
	6.166.698,60



II

	Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/15-01/05
URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01
Kn.Vinogradi, 25.02.2015.

								OPĆINSKI NAČELNIK
								mr.Deneš Šoja
















REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/15-01/5
URBROJ: 2100/06-01-01/01-15-02
Kn.Vinogradi, 


	Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj ___.sjednici, održanoj ______. godine, temeljem čl. 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) donijelo je

Z A K LJ U Č A K
O prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.


I

	Prihvaća se  i usvaja Izvješće Općinskog načelnika o  izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014
II

	Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III
	Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.




									PREDSJEDNIK
									Franja Bukta
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