Temeljem članka 28.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 47.Statuta  Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13) i članka 13.stavak 4. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 09/00, 19/01, 05/02, 01/05, 05/07, 02/08, 01/09, 02/11, 05/11, 06/12, 11/14, 02/15), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi, Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA

Održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini na području

Općine Kneževi Vinogradi

I

Utvrđuje se da je u toku 2016.godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz članka 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini u Općini Kneževi Vinogradi, kako slijedi:

- Odvodnja atmosferskih voda

Radovi su planirani u iznosu od  50.000,00 kuna, a izvršeni s  7.587,50 kuna. Radovi su na izmuljivanju kanala izvršeni u dijelu Glavne ulice , te na bivšoj deponiji smeća u Kneževim Vinogradima i na Ciglani Kn.Vinogradi.

- Održavanje i čišćenje javnih površina

Poslovi održavanja i čišćenja javnih površina obuhvaćali su:

- Poslove koje obavlja općinska tvrtka „Kneževi parkovi“ d.o.o., a koji obuhvaćaju: košenja, održavanja i čišćenja javnih površina, zalijevanje i navodnjavanje, sadnju i okopavanje cvijeća i zelenila. Isti su planirani u ukupnom iznosu od 405.000,00 kuna. Tijekom 2016.vršeni su svi Programom planirani radovi i za isto je utrošeno 405.846,25 kuna.

- Ostale poslove koje obavlja općinska tvrtka „Kneževi parkovi“ d.o.o., a koji obuhvaćaju: usluge prijevoza opreme na javnim površinama, rad na komposištu, usluge tekućeg investicijskog održavana postrojenja i opreme, poslove uklanjanja ambrozije, a koji su planirani Programom u 2016.godini. Planirana vrijednost navedenih poslova iznosila je 45.000,00 kuna, a za isto je tijekom godine utrošeno: 43.549,76 kuna.

- Poslove ravnanja javnih površina koji su ugovorom povjereni tvrtki Ireton d.o.o., planirani su u iznosu 35.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 31.437,50 kuna, a obuhvaćali su radove ravnanja zemlje na površinama bivših deponija, ravnanje još ne sanirane deponije u Zmajevcu, ravnanje površine na Ciglani Kn.Vinogradi.

- Poslovi sanacije divljih deponija, koje je također na temelju ugovora izvršila tvrtka Ireton d.o.o., a koji su obuhvatili uređenje i sanaciju bivših deponija Karanac i Kneževi Vinogradi, čime su iste u potpunosti sanirane. Poslovi su planirani u vrijednosti 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 230.807,50 kuna.

- Poslove odvoza i pražnjenja kontejnera s javnih površina koje obavlja tvrtka Baranjska čistoća, a čiji radovi su u Programu obuhvaćeni u iznosu 125.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 107.860,56 kuna.

- Poslove koji su vršili javni radovi a koji se odnose na uređenje zelenila, uklanjanje otpada i sl, financirani mjerama HZZ planirani u iznosu 318.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 307.298,97 kuna.

- Izrada projektne dokumentacije za sanaciju smetišta u Zmajevcu planirana je u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršena u iznosu 168.750,00 kuna

Sredstva za provedbu ovog dijela Programa planirana su u ukupnom iznosu od 1.378.000,00 kuna a izvršena su u iznosu od 1.295.550,54 kuna.

- Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa

Za sanaciju nerazvrstanih cesta, nogostupa i poljskih putova u 2016.godini planirani su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta i postavljanju opreme u ukupnom iznosu od 904.500,00 kuna, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 841.544,83 kuna i to:

- Sanirana je pristupna cesta na Ciglani Kn.Vinogradi dužine 97+35 m (dva kraka) u iznosu 45.387,50 kuna

- Sanirana je cesta u Glavnoj ulici Derjan u dužini od 250 m u vrijednosti 183.865,35 kuna

- Sanirana je odvodnja na nerazvrstanoj cesti i nogostupima u ul.Š.Petefija u Suzi u dužini cca 450m u iznosu 171.654,11 kuna,

- Sanirana su ulegnuća na cesti u Kn.Vinogradima i Karancu  ukupne vrijednosti 9.559,25 kuna,

- Sanirana je odvodnja na cesti u Kotlini kod škole u iznosu 6.587,00 kuna,

- Uređene su otresnice :

  - Na putu prema Kotlini u dužini 85 (asfalt) +5 (kamen) u iznosu 51.633,75 kuna

  - Na putu preko puta stare vage u Kn.Vinogradima (prema Kotlini) dužine 23 n (asfalt) + 5 m (kamen) u iznosu 16.912,31 kuna

  - Na putu kod voćnjaka u Kn.Vinogradi dužine 100+5 m u iznosu 65.187,50 kuna;

  - Produžetak ulice Vašarište (Mala Bosna) u Zmajevcu u dužini 181 m u iznosu 114.537,75 kuna;

- postavljena je nova rešetka u Glavnoj ulici odvojak od Derjana prema voćanjaku u iznosu 5.000,00 kuna

- saniran je parking u Karancu prekoputa Doma kulture u iznsou 17.716,94 kuna;

- izvršeno je zacjeljenje kanala u Karancu P.Šandora ul. u iznosu 32.009,69 kuna;

- sanirane su staze koje vode prema katoličkom i pravoslavnom groblju u Kneževim Vinogradima dužine 198 m i 137 m u ukupnom iznosu 105.150,23 kuna;

- saniran je cesta – ulaz u pravoslavno groblje Karanac u iznosu 4.807,76 kuna;

- popravljana je horizontalna signalizacija na cesti kod škole u Kn.Vinogradima u iznsou  580,00 kuna

- izvršeni su sitni radovi na zamjeni cestovnih šahtova, krpane udarne rupe, iskopi i dr. sitni radovi u iznosu 8.393,19 kuna

- postavljena je oprema na cestovnom zemljištu u iznosu 2.562,50k.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta prema Programu rada zimske službe planirano je u iznosu 50.000,00 kn, a izvršeno u iznosu 22.990,00 kuna

Ukupno za održavanje nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje planiran je 954.500,00 kuna, a utrošeno je 864.534,83 kuna-

- Održavanje groblja

Održavanje groblja provodilo se putem tvrtke Kneževi parkovi d.o.o. koja upravlja s istim.

- Javna rasvjeta

Za održavanje javne rasvjete i troškova el.energije u prošloj godini planirano je 485.000,00 kuna, a utrošeno je 463.072,87 kuna.

Projekt provedbe energetske učinkovitosti iako je planiran u proračunu u iznosu od 100.000,00 kuna nije izvršen.

- Usluge DDD i veterinarske usluge

Usluge DDD i veterinarske usluge obuhvaćaju poslove:

- deratizacije i dezinsekcije kućanstava i javnih objekata- planirano u iznosu 70.000,00 kn, a što je i utrošeno  – poslove vrši temeljem važećeg ugovora Veterinarska stanica Beli Manastir;

- veterinarske usluge: tretiranje komaraca (osim avio tretiranja – iz zraka, zbog specifičnosti usluge, koja bi bila sistemska za više područja i predmet posebnog ugovaranja), hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, prikupljanje i uklanjanje lešina i animalnog otpada – planirano u iznosu 79.500,00 kn, izvršeno je s 89.491,44 kuna – poslove vrši temeljem važećeg ugovora Veterinarska stanica Beli Manastir;

- ostale intelektualne usluge – izrada plana i nadzor provođenja mjera, koje vrši Zavod za javno zdravstvo s planiranim rashodom u iznosu od 5.500,00 kn, a izvršeno u iznosu 2.111,25 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih planirana su u ukupnom iznosu od 155.000,00, a izvršena u iznosu 161.602,69 kuna.

II

Rekapitulacija planiranih i utrošenih sredstava za komunalne infrastrukture u 2016.godini

| Red.br. | Opis programa | Planirano u 2016 | Izvršeno u 2016. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | 7.587,50 |
| 2 | Održavanje i čišćenje javnih površina | 1.378.000,00 | 1.295.550,54 |
| 3 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 954.500,00 | 864.534,83 |
| 4 | Održavanje groblja | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Javna rasvjeta | 585.000,00 | 463.072,87 |
| 6 | Deratizacija i dezinsekcija | 155.000,00 | 161.602,69 |
|  | U K U P N O | 3.122.500,00 | 2.792.348,43 |
| Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje izvršenih poslova po Izvješću: |  |  |  |
| Red.br. | Izvori financiranja | Planirano u 2016 | Izvršeno za potrebe realizacije Programa u 2016. |
| 1 | Komunalna naknada | 700.000,00 | 693.208,54 |
| 2 | Porezni prihodi i drugi vlastiti prihodi | 350.500,00 | 0 |
| 3 | Prihod od kamata | 50.000,00 | 0 |
| 4 | Prihod od zakupa | 1.500.000,00 | 1.216.380,00 |
| 5 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna | 200.000,00 | 0 |
| 6 | Pomoć od HZZ | 318.000,00 | 307.298,97 |
| 7 | Tekuća pomoć iz državnog proračuna | 4.000,00 | 510.460,92 |
| 8 | Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna |  | 65.000,00 |
|  | U K U P N O | 3.122.500,00 | 2.792.348,43 |

III

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi, i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-02/17-01/01

URBROJ: 2100/06-01-03/01-17-01

Kn.Vinogradi, 07.03.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.Deneš Šoja

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/16-01/2

URBROJ: 2100/06-01-03/01-16-02

Kn.Vinogradi, 31.03.2016.

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 19.sjednici, održanoj 31.03.2016. godine, temeljem čl. 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini na području Općine Kneževi Vinogradi

I

Prihvaća se  i usvaja Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini na području Općine Kneževi Vinogradi .

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK

Franja Bukta