Temeljem članka 28.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 47.Statuta  Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13, 3/18) i članka 13.stavak 4. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 09/00, 19/01, 05/02, 01/05, 05/07, 02/08, 01/09, 02/11, 05/11, 06/12, 11/14, 02/15), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi, Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA

Održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini na području

Općine Kneževi Vinogradi

I

Utvrđuje se da je u toku 2017.godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz članka 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini u Općini Kneževi Vinogradi, kako slijedi:

- Odvodnja atmosferskih voda

Radovi su planirani u iznosu od  190.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 175.328,61 kuna. Radovi na izmuljivanju kanala su najvećim dijelom posljedica nevremena i velikih kiša koje su u ljetnim mjesecima zadesile Kotlinu, Zmajevac i Kn.Vinograde, kad su vršene intervencije na čišćenju mulja s cesta i kanala uz ceste.

- Održavanje i čišćenje javnih površina

Poslovi održavanja i čišćenja javnih površina obuhvaćali su:

- Poslove koje obavlja općinska tvrtka „Kneževi parkovi“ d.o.o., a koji obuhvaćaju: košenja, održavanja i čišćenja javnih površina, zalijevanje i navodnjavanje, sadnju i okopavanje cvijeća i zelenila. Isti su planirani u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kuna. Tijekom 2017.vršeni su svi Programom planirani radovi i za isto je utrošeno 1.254.344,82 kuna.

- Ostale poslove koje obavlja općinska tvrtka „Kneževi parkovi“ d.o.o., a koji obuhvaćaju: usluge prijevoza opreme na javnim površinama, usluge tekućeg investicijskog održavana postrojenja i opreme, poslove uklanjanja ambrozije, a koji su planirani Programom u 2017.godini. Planirana vrijednost navedenih poslova iznosila je 25.000,00 kuna, a za isto je tijekom godine utrošeno: 23.707,69 kuna.

- Poslove ravnanja javnih površina koji su ugovorom povjereni tvrtki Ireton d.o.o., planirani su u iznosu 60.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 58.754,45 kuna, a obuhvaćali su radove ravnanja zemlje na površinama bivše deponije u Suzi, ravnanje površine na Ciglani Kn.Vinogradi, u Kotlini..

- Poslovi sanacije divljih deponija, koje je također na temelju ugovora izvršila tvrtka Ireton d.o.o., a koji su obuhvatili uređenje i sanaciju bivših i, čime su iste u potpunosti sanirane. Poslovi su planirani u vrijednosti 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 3.987,50 kuna.

- Poslove odvoza i pražnjenja kontejnera s javnih površina koje obavlja tvrtka Baranjska čistoća, a čiji radovi su u Programu obuhvaćeni u iznosu 80.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 75.198,15 kuna.

- Poslove koji su vršili javni radovi a koji se odnose na uređenje zelenila, uklanjanje otpada i sl, financirani mjerama HZZ planirani u iznosu 277.540,00 kuna, a izvršeni u iznosu 296.566,68 kuna.

- Tijekom 2017.godine najvećim dijelom su završeni radovi na sanaciji zadnjeg odlagališta otpada u Zmajevcu, radovi su planirani u iznosu 1.246.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu 1.152.866,77 kuna. Sanacija je vršena uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čije je sudjelovanje 90 %.

Sredstva za provedbu ovog dijela Programa planirana su u ukupnom iznosu od 2.969.240,00 kuna a izvršena su u iznosu od 2.865.426,06 kuna.

- Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa

Za sanaciju nerazvrstanih cesta, nogostupa i poljskih putova u 2017.godini planirani su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta i postavljanju opreme u ukupnom iznosu od 727.771,52 kuna, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 447.556,66 kuna i to:

- Završeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje ne nerazvrstanoj cesti u Suzi,

- Izvršeni su radovi na sanaciji pristupne ceste Bazen i pristupne staze u Reformatskom groblju,

- Zacjevljenje cestovnog jarka na ulazu u Kneževe Vinograde kod Bor-plastike i INE,

- Saniran je nogostup u Kneževim Vinogradima na dijelu Glavne ulice u centru iza kioska,

- Izrađena je pješačka rampa u centru Kneževi Vinograda,

- Sanirana je cesta kod nogometnog igrališta u Zmajevcu,

- Sanirani su propusti u 1.maja ulici u Kneževim Vinogradima,

- Sanirani su prekopi u Naselju hrvatskih branitelja u Kneževim Vinogradima,

- Saniran je nogostup u Karancu u ulici Šandora Petefija i u dijelu Ulice I.L.Ribara,

- Saniran je parking kod nogometnog igrališta u Suzi,

Planirani radovi na sanaciji ceste u ulici H.Republike Kneževi Vinogradi i ceste do Reformatskog groblja u Karancu, kao planirani veći zahvati nisu izvršeni u 2017., jer će se s obzirom na sporne točke u ul. H.Repbulike izradit projekt rekonstrukcije ulica H.Republike i Antuna Plaveca, te će se izvršit rekonstrukcija pristupnog puta do Reformatskog groblja u Karancu, s osiguranjem parkirnih mjesta.

- postavljena je oprema na cestovnom zemljištu u iznosu 4.687,50 kuna

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta prema Programu rada zimske službe planirano je u iznosu 85.000,00 kn, a izvršeno u iznosu 61.818,75 kuna

Ukupno za održavanje nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje planiran je 812.771,52 kuna, a utrošeno je 509.375,41 kuna.

- Održavanje groblja

Održavanje groblja provodilo se putem tvrtke Kneževi parkovi d.o.o. koja upravlja s istim.

- Javna rasvjeta

Za održavanje javne rasvjete i troškova el.energije u prošloj godini planirano je 310.000,00 kuna, a utrošeno je 288.974,14 kuna.

Projekt provedbe energetske učinkovitosti planiran  je u proračunu u iznosu od 170.000,00 kuna radovi su većinom izvršeni u 2017.godini, međutim obračun će uslijedit 2018., fakturiran je samo dio nadzora u iznosu 1.250,00 kuna.

- Usluge DDD i veterinarske usluge

Usluge DDD i veterinarske usluge obuhvaćaju poslove:

- deratizacije i dezinsekcije kućanstava i javnih objekata- planirano u iznosu 55.000,00 kn, a utrošeno 50.000,00– poslove vrši temeljem važećeg ugovora Veterinarska stanica Beli Manastir;

- veterinarske usluge: tretiranje komaraca (osim avio tretiranja – iz zraka, zbog specifičnosti usluge, koja bi bila sistemska za više područja i predmet posebnog ugovaranja), hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, prikupljanje i uklanjanje lešina i animalnog otpada – planirano u iznosu 82.500,00 kn, a što je i izvršeno u istom iznosu – poslove vrši temeljem važećeg ugovora Veterinarska stanica Beli Manastir;

- zbrinjavanje nus proizvoda planirano je u iznosu 5.000,00 kuna, a izvršeno u iznosu 7.750,46 kuna;

Sredstva za izvršenje radova navedenih planirana su u ukupnom iznosu od 147.500,00, a izvršena u iznosu 140.250,46 kuna.

II

Rekapitulacija planiranih i utrošenih sredstava za komunalne infrastrukture u 2017.godini

| Red.br. | Opis programa | Planirano u 2017 | Izvršeno u 2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odvodnja atmosferskih voda | 190.000,00 | 175.328,61 |
| 2 | Održavanje i čišćenje javnih površina | 2.969.240,00 | 2.865.426,06 |
| 3 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 812.771,52 | 509.375,41 |
| 5 | Javna rasvjeta | 480.000,00 | 290.224,14 |
| 6 | DDD i veterinarske usluge | 147.500,00 | 140.250,46 |
|  | U K U P N O | 4.599.511,52 | 3.980.060,68 |
| Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje izvršenih poslova po Izvješću: |  |  |  |
| Red.br. | Izvori financiranja | Planirano u 2017 | Izvršeno za potrebe realizacije Programa u 2017. |
| 1 | Komunalna naknada | 700.000,00 | 603.780,80 |
| 2 | Prihod od prodaje i zamjene nefinancijske imovine (polj.zemljište) | 558.450,00 | 212.573,79 |
| 3 | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| 4 | Tekuća pomoć iz državnog proračuna i | 770.215,00 | 619.166,03 |
| 5 | Opći prihodi i primici | 399.025,00 | 376.100,50 |
| 6 | Prihodi od zakupa polj.zemljišta | 1.056.821,52 | 1.053.983,56 |
|  | U K U P N O | 4.599.511,52 | 3.980.060,68 |

III

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi, i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-02/18-01/03

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-01

Kn.Vinogradi, 01.03.2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/18-01/03

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-02

Kn.Vinogradi,

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj ___sjednici, održanoj __________. godine, temeljem čl. 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18) donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini na području Općine Kneževi Vinogradi

I

Prihvaća se  i usvaja Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini na području Općine Kneževi Vinogradi .

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključak i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNICA

Dragana Božić