[image: image2.jpg]



REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

OPĆINSKI NAČELNIK
IZVJEŠĆE O RADU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

ZA RAZDOBLJE: srpanj-prosinac 2017.

KLASA: 023-01/18-01/
URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-01

Kn.Vinogradi, 12.06.2018








OPĆINSKI NAČELNIK








          Vedran Kramarić,mag.iur.

Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članku 50. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), dostavljam Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE O RADU

OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

ZA RAZDOBLJE: srpanj-prosinac 2017.

I.
UVODNI DIO


Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08.,36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48.spomenutog Zakona općinski načelnik:

· priprema prijedloge općih akta, 
· izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 
· usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 
· upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,
· kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 
· te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, 
· odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 
· obavlja i druge poslove utvrđene statutom.


U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi u okviru svog djelokruga:

· obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, 
· utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće, 
· davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 
· izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 
· upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, 
· utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, 
· usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, 
· te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.


Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine i tvrtke Kneževi parkovi d.o.o., gdje sam predsjednik Skupštine.

U svibnju 2017.godine održani su Lokalni izbori, te je izvršena primopredaja vlasti. Danom 26.svibnja 2017. stupio sam u obnašanje dužnosti općinskog načelnika, kad je izvršena i primopredaja dužnosti.

II.
 DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji i tehnička osnova rada Općinskog načelnika, te u komunalnom smislu kroz rad tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.
Ukupno je u radu i riješeno u drugoj polovici. 2017.godine:  390 neupravnih predmeta (postupaka), i 224 upravnih predmeta (postupaka).
1.
U području financija 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, predlagao proračun, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Kneževi Vinogradi.

U izvještajnom razdoblju (srpanj-prosinac) ostvarene su pomoći i to:

· kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu  1.439.365 kuna 

· tekuća pomoć iz državnog proračuna u iznosu 2.446.842 kuna
· kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 170.000 kuna 
· tekuća pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 144.286 kuna

· tekuća pomoć HZZ u iznosu 543.698 kuna (javni radovi)

· namjenska sredstva sufinanciranja ŽUC u iznosu 2.500.000 kuna.
Radi povećanja prihoda Općine, u drugom polugodištu 2017. godine oročena su sredstva kod OTP Banke te je tako Općina ostvarila prihod od kamata u iznosu od 12.356 kuna.
Tijekom godine provedeno je 5 javnih poziva za financiranje udruga koje djeluju na području Općine Kneževi Vinogradi, sukladno novim zakonskim propisima. Ukupno je za financiranje udruga i razvoj civilnog društva dodijeljeno bliže milijun kuna i to:
· Nogometnim klubovima 405.000,00

· Sportskim društvima 26.000,00

· Udrugama koje se bave kulturnim amaterizmom 63.500,00,

· Ostalim civilnim udrugama 48.000,00

· Udrugama iz područja socijalne skrbi 42.600

· DVD-a do 200.000,00

· Udrugama iz područja gospodarstva 26.000,00

· Vjerskim organizacijama do 158.000,00

(detaljan prikaz dodijeljenih sredstava objavljen na web stranici Općine  http://knezevi-vinogradi.hr/oglasna-ploca/donacije-i-sponzorstva-u-2017-godini/ ).

Prema Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna:
· ukupni prihodi/primici su planirani u iznosu od 18.452.977,00 kn, a ostvareni u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 17.620.804,47kn, odnosno 95,49%.

· ukupni rashodi/izdaci  su planirani u iznosu od 24.936.378,24 kn, a ostvareni u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 20.051.977,37 kn, odnosno 80,41%.

· viška raspoloživih sredstava iz prethodne godine iznosi od 3.483.401,24 kn.

· višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 4.052.228,34 kn
Na temelju suglasnosti Vlade RH u izvještajnom razdoblju realiziran je zahtjev za zaduženje, te se Općina zadužila kod HBOR-a u iznosu 3.000.000 kuna, za proračunom planirane investicijske radove na objektima SRC Bazeni (školjka i vanjsko uređenje objekata). 

Na dan 31.12.2017. na žiro-računu i u blagajni bilo je 5.280.494,44 kuna.

U 2017. godini Općina je  bila  kao podnositelj ili partner  u više od 30 podnesenih projekata. Popis podnesenih projekata i projekata u realizaciji iz 2016., kao i projekata dr.sustava na infrastrukturi, a gdje je aktivnosti imala Općina,  dostavljamo u nastavku:

POPIS PRIJAVLJENIH PROJEKATA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U 2017.GODINI NA NATJEČAJE IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA, PROJEKATA KOJI SU PODNESENI U 2016, A U REALIZACIJI SU U 2017. ILI JOŠ NE REALIZIRANI, TE PROJEKATA VANJSKIH SUBJEKATA ČIJE AKTIVNOSTI SE PROVODE NA PODRUČJU OPĆINE A ODNOSE SE NA INFRASTRUKTURU




 LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\zkolaric\\Desktop\\ODLUKE NAČELNIKA\\SAZIV 2017-2021\\Kopija Popis projekata 2017 UZ IZVJEŠTAJ.xlsx" "List1!R1C1:R32C14" \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT 



	RB
	Izvor  natječaja
	Naziv projekta
	Vrijednost projekta
	Traženi iznos
	%
	Vlastiti iznos- planiran
	%
	Ostvareno
	% u odnosu na zatraženo

	1
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
	Izgradnja stanova u Kneževim Vinogradima
	6.000.000,00
	6.000.000,00
	100%
	 
	 
	6.000.000,00
	100%

	2
	HRVATSKE CESTE
	Rekonstrukcija državne ceste D212
	17.125.000,00
	17.000.000,00
	99%
	125.000,00
	1%
	17.000.000,00
	100%

	3
	UPRAVA ZA CESTE OBŽ
	Sufinanciranje rekonstrukcije dijela dionice županijske ceste kroz Kn.V, Ulica Šandora Petefija
	3.926.970,41
	2.500.000,00
	64%
	1.426.970,41
	36%
	2.500.000,00
	100,00%

	4
	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 
	Sanacija odlagališta otpada Zmajevac
	1.165.063,96
	1.048.557,56
	90%
	116.506,40
	10%
	1.048.557,56
	100,00%

	5
	HRVATSKE VODE
	Projekt zacjevljenja bujice Zmajevac (ulica Šandora Petefija Zmajevac)
	1.952.139,64
	1.719.730,50
	88%
	232.409,14
	12%
	1.719.730,50
	100,00%

	6
	INETERREG Hrvatska-Mađarska
	Eat green
	123.333,18
	104.833,00
	85%
	18.500,18
	15%
	104.833,00
	 

	 
	 
	 
	943.498,83
	801.972,45
	 
	141.526,38
	 
	801.972,45
	 

	7
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
	izgradnja pješačkih staza u Karancu ugovor iz 2016.
	659.118,67
	350.000,00
	53%
	309.118,67
	47%
	300.000,00
	85,71%

	8
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
	Izgradnja pješačke staze u Kamencu faza I
	497.344,38
	400.000,00
	80%
	97.344,38
	20%
	400.000,00
	100,00%

	9
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu : Uređenje sportsko rerkeacijske zone u Kneževim Vinogradima
	330.000,00
	250.000,00
	76%
	80.000,00
	24%
	65.000,00
	26,00%

	10
	HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
	Vinski maraton Zmajevac
	250.000,00
	125.000,00
	50%
	20.000,00
	8%
	10.000,00
	4,00%

	11
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu:  uređenje oborinske odvodnje u ul. Petefi Šandora u SUzi ugovor iz 2016.
	175.000,00
	100.000,00
	57%
	75.000,00
	43%
	45.000,00
	45,00%

	12
	MINISTARSTVO TURIZMA
	Bike& Walk
	169.675,00
	135.740,00
	80%
	33.935,00
	20%
	108.500,00
	79,93%

	13
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu:  postavljanje rasvjete na nogometnom igralištu Karanac ugovor iz 2016.
	117.000,00
	80.000,00
	68%
	37.000,00
	32%
	20.000,00
	25,00%

	14
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu : Uređenje i opremanje dječjih igrališta u Općini Kn.Vinogradi (Karanac i Zmajevac)
	62.000,00
	45.000,00
	73%
	17.000,00
	27%
	35.000,00
	77,78%

	15
	MINISTARSTVO POLJORIVREDE
	 Ruralni razvoj: Mjera 7.4. Izgradnja tematskog parka "Knežev park" s pratećim sadržajima
	7.795.868,44
	7.305.378,44
	94%
	490.490,00
	6%
	 
	 

	16
	SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU
	Razvoj infrastrukture u Poduzetničkoj zoni
	6.311.741,29
	5.364.980,10
	85%
	946.761,19
	15%
	 
	 

	17
	MINISTARSTVO POLJORIVREDE
	Ruralni razvoj: Mjera 7.2.2. Građenja ceste od kružnog toka do Ulice M.Pijade u Kn.Vinogradima, te u produžetku izgradnja cstei parkirališta jugoistočno od bazena
	5.824.102,80
	5.708.963,80
	98%
	115.139,00
	2%
	5.708.963,80
	100,00%

	18
	MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG SUSTAVA
	ZAŽELI
	2.067.222,80
	2.067.222,80
	100%
	 
	 
	 
	 

	19
	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta 
	1.898.562,50
	1.613.778,12
	85%
	284.784,38
	15%
	1.613.778,12
	100,00%

	20
	MINISTARSTVO KULTURE
	V.R.I.S.A.K Baranje
	943.121,58
	943.121,58
	100%
	0,00
	 
	 
	 

	21
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	Izgradnja tobogana na bazenu SRC
	600.000,00
	300.000,00
	50%
	300.000,00
	50%
	 
	 

	22
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	Izgradnja i sanacija otresnica na području Općine Kneževi Vinogradi
	248.271,31
	124.135,65
	50%
	124.135,66
	50%
	120.000,00
	96,67%

	23
	MINISTARSTVO POLJORIVREDE
	Izrada IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
	223.500,00
	223.500,00
	 
	 
	0%
	 
	 

	24
	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SLAVONIJE I BARANJE
	Izrada projektne dokumentacije za NC 1 (ulica 8.marta i Vinogradska)
	168.750,00
	116.437,50
	69%
	52.312,50
	31%
	 
	 

	25
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu:  postavljanje rasvjete na nogometnom igralištu Karanac 
	120.000,00
	100.000,00
	83%
	20.000,00
	17%
	50.000,00
	50,00%

	26
	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SLAVONIJE I BARANJE
	Izrada projektne dokumentacije za Izgradnju vinske ceste Karanac
	125.000,00
	86.250,00
	69%
	38.750,00
	31%
	 
	 

	27
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	Suljoško ljeto 2017
	50.000,00
	12.355,00
	 
	 
	0%
	 
	 

	28
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	Ulaganje u autohtonu eno i gastro ponudu
	22.977,91
	11.000,00
	 
	 
	0%
	 
	 

	29
	VLADA REPUBLIKE MAĐARSKE 
	izgradnja dječjih igrališta u vrtićima Suza, Zmajevac, Kneževi Vinogradi i Karanac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	oremanje dječjih igrališta (Karanac, Zmajevac i Suza)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
	Uređenje sportskih igrališta na SRC Kneževi vinogradi
	200.000,00
	100.000,00
	50%
	100.000,00
	50%
	0,00
	 

	32
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
	Izgradnja pješačkih staza kroz Kamenac - I faza
	600.000,00
	300.000,00
	50%
	300.000,00
	50%
	0,00
	 

	 
	UKUPNO
	 
	60.571.929,52
	54.933.123,50
	 
	5.484.183,11
	 
	37.546.502,43
	 


2. U području urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša

Općinski načelnik obavljao je redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša.


Na području Općine Kneževi Vinogradi nastavljeni su veliki infrastrukturni projekti započeti u 2016.godini, te također novi sukladno Proračunskim sredstvima.

U prvih 6 mj. 2017.godine provedeno je 3 postupka javne nabave:

· za  modernizaciju javne rasvjete,

· za rekonstrukciju bazena,

· za rekonstrukciju dijela županijske ceste – ul. Šandora Petefija u Kneževim Vinogradima.

Temeljem navedenog u drugoj polovici u realizaciji su bila tri velika projekta: modernizacija javne rasvjete na području cijele Općine. U svim mjestima je zamijenjena stara rasvjeta novom – LED.
Započeti su radovi na rekonstrukciji županijske ceste ul. Šandora Petefija u Kneževim Vinogradima, čije radove sufinanciraju Općina i Županijska uprava za ceste.

U roku su završeni radovi na rekonstrukciji bazena i uređenju ugostiteljskog dijela tako da je sezona kupanja nesmetano organizirana s rekordnim brojem kupača.


U upravnom postupanju JUO iz područja urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša  u  drugoj polovici 2017. izdano je :

· 58 rješenja u postupku naplate naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata;

· 15 rješenja o utvrđivanju obveze naplate komunalne naknade;

· 41 rješenja o utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa.
3. U području gospodarstva


U 2017.godini također su nastavljeni projekti u kojima učešće ima i Osječko-baranjska Županija – „Kreditiranje obrtnih sredstava“ i  „Kreditom do uspjeha“.

U 2017.godini po privi put su raspisani natječaji iz :

A. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 2/17) za slijedeće mjere:

· Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede

· Mjera 2. Potpore sektoru stočarstva:

· Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)

· Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

· Mjera 3.: potpore u sektoru ratarstva:

· Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

· Podmjera 3.2. Potpore navodnjavanju

· Mjera 4.: potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva:

· Podmjera 4.1. Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica.

· Mjera 5.: potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva:

· Podmjera 5.1. Sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje

· Mjera 6. Potpora za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda

· Mjera 7. : potpore za edukaciju poljoprivrednika.
Na temelju natječaja sredstva su ostvarili:

	Rb
	Naziv podnositelja
	Mjera
	Podmjera
	Odobreni iznos

	1
	OPG Kelemen Josip
	2. Potpore sektoru stočarstva
	2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva-govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo
	600,00

	2
	OPG Ljubojević Radoje
	4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva 
	n/p
	5.000,00

	3
	Etno selo d.o.o.
	6. Potpora za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda 
	n/p
	5.000,00


B. Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 11/16) za slijedeće mjere:
•
MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

•
MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

•
MJERA 3.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata;

•
MJERA 4.: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

•
MJERA 5.: Sufinanciranje priključaka na komunalnu infrastrukturu,

•
MJERA 6.: Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma

•
MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

•
MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
Na temelju natječaja sredstva su ostvarili:

	RB
	Naziv podnositelja
	Mjera
	Odobreni iznos

	1
	RA d.o.o.
	1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
	5.600,00

	2
	Baranjske slastice Horvat j.do.o.o
	1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima 
	7.500,00

	3
	EKO pelet, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Nebojša Đurković
	1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima 
	4.200,00

	4
	RA d.o.o.
	2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 
	5.000,00

	5
	FARMA, obrt za izradu etno suvenira, vl. Violeta Ovčar
	6. Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma 
	5.000,00

	6
	Seljačko obiteljsko turističko gospodarstvo Sklepić
	6. Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma 
	5.000,00

	7
	MARKO, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Vladimir Škrobo
	6. Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma 
	4.800,00

	8
	OPG Piljić Nada
	6. Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma 
	5.000,00

	9
	Baranjske slastice Horvat j.do.o.o
	8. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama 
	2.000,00


4. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva


S obzirom da je Dječji vrtić osnovan kao javna ustanova u 100 % vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, skrb o njegovom funkcioniranju u potpunosti ima Općina.


U vrtiću ima uposleno 10 djelatnika, od kojih je 7 odgajateljica.


Obezbijeđeno  je funkcioniranje svih dječjih vrtića i to: 3 vrtića rade kao poludnevni, od toga 2 vrtića na mađarskom jeziku, te 1 vrtić (Kneževi Vinogradi) koji radi i kao poludnevni i kao cjelodnevni.


Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  Općine Kneževi Vinogradi skrbi o određenim standardima – uređenja okoline škole, provođenju određenih manifestacija i sl.

Također je značajno učešće u prijevozu učenika srednjih škola.
5. U području kulture, športa, vatrogastva i civilne zaštite

Sukladno Proračunskim sredstvima provode se projekti javnih potreba u športu i kulturi, a najčešće se to odnosi na direktne pomoći iz proračuna, putem gore navedenih natječaja.

Značajni nositelji kulturnih i društvenih događanja jesu lokalna kulturna umjetnička društva, kao organizatori godišnjih koncerata i seoskih priredbi, a koje Općina sufinancira u Proračunu (vašari u Karancu, Čvarak fest,  sl).

Organizirana je i ove godine manifestacija značajna za cijelo područje Općine  - Gator fest i sada već nadaleko poznat Vinski maraton u Zmajevcu koji je okupio više tisuća sudionika.

DVD na području Općine organizirana su i pokrivaju cijelo područje Općine, također je organizirana i služba zaštite i spašavanja.
6. U području socijalne skrbi


Sagledavajući teško gospodarsko stanje i sve teže socijalne prilike, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova.
Ništa manje značajna je i isplata božićnica umirovljenicima i socijalno ugroženima čija primanja ne prelaze iznos od 1.200,00 kn mjesečno (prag se u 2017. povećao), a za što su ostvarili pomoć u iznosu od 200,00 kn. Ukupno je isplaćeno 292 potpora u ukupnom iznosu od 58.400,00 kuna.
U 2017. je na temelju Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017-2020.godine financirana je provedba slijedećih mjera:

A.
POTICANJE UREĐENJA NASELJA 

•
Mjera 2.: uklanjanje starih objekata s ukupnim osiguranim iznosom do 5.000,00 kuna;

•
Mjera 3.: izgradnja novih stambenih objekata 
•
Mjera 4.: kupovina i uređenje starih tradicijskih kuća 
•
Mjera 5.: uređenje pročelja 

•
Mjera 6: sufinanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu 

B.
POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE

•
Mjera 6.: pomoć novorođenom djetetu;

•
Mjera 9.: sufinanciranje školskih udžbenika. 

•
Mjera 7.: stipendiranje učenika i studenata

•
Mjera 8.: prijevoz srednjoškolskih učenika.
Sredstva po ovom Programu iz mjera pod A. u 2017.godini ostvarili su

	RB
	NAZIV PODNOSITELJA
	MJESTO
	MJERA
	ODOBRENI IZNOS

	1
	Andrea Juhas
	Kneževi Vinogradi
	3. Izgradnja novih stambenih objekata
	15.000,00

	2
	Pavle Marić
	Karanac
	3. Izgradnja novih stambenih objekata


	15.000,00

	3
	Martina Bojnec
	Karanac
	4. Kupovina i uređenje starih tradicijskih kuća


	10.000,00


7. Protokolarne obveze

Kako bi se svi zacrtani zadaci uspješno realizirali, osim sredstava i angažmana unutar same Općine, potrebno je uključiti i predstavnike s najviše državne i županijske razine.
U  periodu od srpnja do prosinca 2017. Općina Kneževi Vinogradi se može pohvaliti posjetima:

· Ministra poljoprivrede gosp. Tomislava Tolušića s suradnicima;

· Državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gosp. Nikola Mažar,

· Generalnog direktora Hrvatskih cesta gosp. Josip Škorić sa suradnicima

· Generalnog direktora Hrvatskih voda gosp. Zoran Đuroković sa suradnicima

· Župana Osječko-baranjske Županije gosp. Ivana Anušića.

Također značajna je suradnja s načelnicima i upravama jedinica lokalne samouprave (općina i grada) u našem okruženju.
Značajni su sastanci održani  u Zagrebu s ministrima i njihovim suradnicima u Ministarstvu financija,  Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama.
III.
ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca 2017 godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Kneževi Vinogradi nakon izbora održanih u svibnju.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Kneževi Vinogradi, te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Kneževi Vinogradi kao jedinice lokalne samouprave.
Općinski načelnik svoju funkciju obavlja profesionalno, a za operativno i uspješno izvršavanje dijela povjerenih zadataka iz djelokruga načelnika potrebno je odati priznanje zamjeniku općinskog načelnika, koji obnaša dužnost volonterski – naravno uz pomoć radnika Jedinstvenog upravnog odjela, kao i zamjenicima iz reda Hrvatskog naroda i Srpske nacionalne manjine, koji uz poslove povjerene Zakonom, obavljaju i ostale povjerene im poslove.









OPĆINSKI NAČELNIK










   Vedran Kramarić, mag.iur. [image: image1.png]



PAGE  
10

_1566204161.unknown

_1566204160.unknown

