Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18 ), i članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 24. sjednici održanoj   03.06.2020.godine donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu.

II

Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/20-01/3

URBROJ: 2100/06-01-01/01-20-02

Kn.Vinogradi, 03.06.2020.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragana Božić

Temeljem članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18, 110/18 ), te članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi podnosi Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.GODINU

I

Općinski načelnik podnosi  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019.godini za  komunalne djelatnosti kako slijedi:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta

2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4.	Održavanje javnih zelenih površina

5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.	Održavanje groblja,

7.	Održavanje čistoće javnih površina

8.	Održavanje javne rasvjete.

II

U 2019. planirani su i izvršeni radovi u slijedećoj vrijednosti prema djelatnostima:

| Red.br. | Vrsta održavanja | Planirani iznos | Utrošeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 716.321,07 | 519.791,45 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka BINDER d.o.o. |  |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 100.000,00 | 65.040,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka IRETON d.o.o. |  |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 1.405.000,00 | 1.271.580,31 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 100.000,00 | 99.667,44 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 700.000,00 | 547.525,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih površina | 550.000,00 | 549.978,17 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 90.000,00 | 42.596,36 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 275.000,00 | 173.750,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka IRETON d.o.o. |  |  |  |
| 9 | Odvoz otpada s javnih površina (zeleni otoci) | 50.000,00 | 49.333,73 |
| Radove obavlja tvrtka u suvlasništvu Općine: Baranjska čistoća d.o.o |  |  |  |
| 10 | Održavanje javne rasvjete | 775.000,00 | 752.176,98 |
| Radove na temelju ugovora vrši Parangal d.o.o. |  |  |  |
| 11 | Usluge DDD i veterinarske usluge | 202.500,00 | 158.834,99 |
| Uslugu na temelju ugovora vrši Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o. |  |  |  |
| 12 | Javni radovi | 559.514,59 | 554.232,66 |
| Projekt u suradnji s HZZ |  |  |  |
| 13 | Monitoring nad saniranim smetištem Zmajevac | 11.000,00 | 8.300,00 |
| Ugovorna obveza iz projekta sanacije smetišta s Fondom za zaštitu okoliša |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO | 5.534.335,66 | 4.792.807,09 |

III

Održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini planirano je izvršeno po slijedećim izvorima:

| Red.br. | Izvor | Planirani iznos | Utrošeni iznos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 1.012.600,00 | 685.794,06 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.194.275,00 | 863.097,28 |
| 3. | Porezni prihodi i sredstva fiskalnog izravnanja | 2.004.625,00 | 1.910.535,71 |
| 4. | Ostali opći prihodi | 5.000,00 | 0 |
| 5. | Potpore HZZ | 559.514,59 | 554.232,66 |
| 5. | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 450.000,00 | 547.525,00 |
| 6. | Ostale kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna | 308.321,07 | 231.622,38 |
|  | SVEUKUPNO | 5.534.335,66 | 4.792.807,09 |

IV

Ovo Izvješće daje se na usvajanje Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 361-01/20-01/3

URBROJ: 2100/06-01-03/01-20-01

Kn.Vinogradi, 04.05.2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kramarić, mag.iur.