Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom  gospodarstvu (N.N 68/18, 110/18), te članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), Općinsko vijeće na svojoj 21.sjednici održanoj 12.12.2019. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

O donošenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture

na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020.godinu

I

Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020.godinu.

II

Sredstva za financiranje Programa planirat će se Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2020.

III

Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi u potpunosti za provedbu Programa.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi pratit će tijekom godine realizaciju ovog Programa.

IV

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 363-02/19-01/19

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-02

Kn.Vinogradi, 12.12.2019.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragana Božić

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 21. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2020.GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture  u 2020.godine na području Općine Kneževi Vinogradi za komunalne djelatnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja,

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 2.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 3.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 4.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

Članak 5.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 6.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, prijevoz i sl.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 8.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- Održavanje javne rasvjete

Članak 9.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- Veterinarske usluge

Članak 11.

Pod Veterinarskom uslugom kao komunalnom djelatnošću podrazumijeva uslugu deratizaciju i dezinsekciju javnih  i stambenih objekata na području Općine, kao tretiranje cijelog terena, te prikupljanje lešina, animalnog otpada i napuštenih pasa.

- Plan i program rada na održavanju komunalne infrastrukture:

Članak 12.

U 2020. komunalna infrastruktura se planira održavati u slijedećem opsegu:

| Red.br. | Vrsta poslova | lokacija | Godišnja vrijednost Opis poslova |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, OTRESNICA I NOGOSTUPA, TE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  | 1.160.000,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene Kapitalne pomoći |  | 610.000,00 550.000,00 |
| 1.1. | Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | Cijelo područje općine | Sanacija asfalta i udarnih rupa postavljanjem kamene sitneži i asfalta prema potrebi, za rupe površine veće od 0,5 m2 |
| 1.2. | Popravak nerazvrstanih cesta u Naselju hrvatskih branitelja | Kneževi Vinogradi | Sanacija udarnih rupa uzrokovanih sjedanjem asfalta površine cca2.500 m2 |
| 1.3. | Sanacija asfaltnog zastora u ulici 1.maja u Kneževim Vinogradima | Kneževi Vinogradi | Presvlačenje asfaltom Površine cca 2.500 m2 |
| 1.4. | Sanacija dijela nerazvrstane ceste – Kolodvorska ulica (kod Škole) nakon izgradnje odvodnje | Karanac | Presvlačenje asfaltom cca 500m2 |
| 1.5. | Popravak rigolica uz nerazvrstan ceste i nogostup | Kneževi Vinogradi u Glavnoj ulici | Postavljanje – zamjena oštećenih rigolica dužine cca 100 m2 |
| 1.6. | Sanacija nerazvrstane ceste i nogostupa | Kamenac, Budžak | Zamjena dotrajalog asfalta i sanacija betonskih pločnika dužine cca 270 m |
| 1.7. | Sanacija nogostupa | Karanac, na ulazu | Rezanje postojećeg asfalta, te ponovno asfaltiranje površine cca 500 m2 |
| 1.8. | Sanacija nogostupa | Kneževi Vinogradi Glavna ulica | Rezanje postojećeg asfalta, te ponovno asfaltiranje površine cca 100 m2 |
| 1.9. | Sanacija nerazvrstane ceste | Zmajevac, Ružina ulica | Popravak cestovnih rigolica i stabilizacija terena dužine cca 300 m2 |
| 1.10. | Sanacija nerazvrstane ceste | Zmajevac, Šandora Petefija (gornji dio) | Stabilizacija terena i asfaltiranje |
| 1.11. | Uređenje otresnica | Kneževi Vinogradi prema Kamencu i Kotlini | Uređenje otresnice kamenom sitneži i dijelom asfaltom dužine do cca 100 m |
| 1.12. | Uređenje otresnica | Karanac, Kolodvorska ulica prema polju i I.LRibara, te uz državnu cestu | Uređenje otresnice kamenom sitneži i dijelom asfaltom dužine do cca 100 m |
| 1.13. | Uređenje otresnica | Zmajevac u ulici Petefi Šandora spoj jednog i drugog kraka | Uređenje otresnice kamenom sitneži i asfaltom dužine cca 360 m |
| 1.14. | Sanacija prometne površine – nerazvrstane ceste | Karanac, Kolodvorska ulica (kod Sv.Ante) | Popravak dijela nerazvrstane ceste i presvlačenje asfaltom |
| 1.15. | Sanacija nogostupa | Nogostupi u Dunavskoj ulici u Zmajevcu | Sanacija nogostupa s desne strane ulice i dijela kanala (obziđivanje) radi stabilizacije terena u dužini cca 800 m |
| 1.16. | Uređenje nogostupa i prometnih površina | Mirkovac kod igrališta i prema stanovima | Asfaltiranje u dužini cca150 m2 |
| 1.17. | Sanacija nerazvrstane ceste prema odašiljaču u suradnji s općinom Popovac | Kamenac od novoizgađene cese do odašiljača | Asfaltiranje u dužini od 1500 m s uređenjem otresnica |
| 1.18. | Sanacija nerazvrstane ceste | Olgina ulica u Kneževim Vinogradima | Rezanje postojećeg asfalta, te ponovno asfaltiranje površine cca 1.000 m2 |
| 1.19. | Iscrtavanje horizontalne signalizacije | U svim naseljima gdje je nužno | Iscrtavanje parkinga, oznaka za školu, pješačkih prelaza na križanjima i sl. |
| 1.20. | Postavljanje vertikalne signalizacije | U svim naseljima gdje je nužno | Postavljanje znakova pješačkih prijelaza i zaustavljanja |
| 1.21. | Sanacija bankina | U svim naseljima gdje je nužno | Nasipavanje kamenom sitneži i valjanje dužine cca 500 |
| 1.22. | Žurni intervencijski zahvati na nerazvrstanim cestama | U svim naseljima gdje je nužno | Radovi na sanaciji |
| 2. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  | 100.000,00 |
| Izvori: | Prihodi za posebne namjene |  | 100.000,00 |
| 2.1. | Čišćenje i izmuljivanje odvodnih kanala | U svim naseljima gdje je nužno, naročito u mjestima ispod brda (Kotlina, Zmajevac, Suza, Karanac) nakon većih oborina | Čišćenje i izmuljivanje postojećih kanala i odvoz viška zemlje na deponiju procijenjeno nakon većih oborina, cca 500 m’ |
| 2.2. | Čišćenje revizionih okana i slivnika | Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac | Čišćenje revizionih okana i slivnika sa odvozom i zbrinjavanje mulja na zakonom predviđen način procijenjeno 20 kom |
| 2.3. | Iskop i profiliranje cestovnih odvodnih jaraka u skladu s kotama i nagibom terena | U svim mjestima gdje je nužno | Iskop i profiliranje cestovnih odvodnih jaraka u skladu sa kotama i nagibom terena. Višak materijala iz iskopa odvesti na deponiju do 5 km, procijenjeno cca 1500 m' |
| 2.4. | Godišnji pregled separatora – uređaja za pročišivanje oborinske ove | Poslovna zona Kneževi Vinogradi, Moša Pijade, 1.maja, Glavna ulica | Godišnji pregled, čišćenje i zamjena filtera 4 kom |
| 2.5. | Izmuljivanje i čišćenje uređaja za pročišćivanje oborinske vode | Poslovna zona Kneževi Vinogradi, Moša Pijade, 1.maja, Glavna ulica | Izmuljivanje i čišćenje uređaja 1 godišnje 4 kom |
| 2.6. | Pročišćavanje potpuno začepljenih propusta | U svim mjestima gdje je nužno | Pročišćavanje potpuno začepljenih propusta prosječne dužine 4 m, sa odvozom na deponiju , procijenjeno 5 kom |
| 2.7. | Čišćenje i odmuljivanje zatvorenog sustava odvodnje | Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac | Čišćenje i odmuljivanje zatvorenog sustava odvodnje atmosferskih voda procijenjeno 100 m' |
| 2.8 | Rušenje mostova na odvodnim kanalima čije su cijevi nepropusne | U svim mjestima gdje je nužno | Rušenje (podizanje) mostova na odvodnim kanalima čije su cijevi nepropusne, s uračunatim odvozom šuta na deponiju, procijenjeno 30 m2 |
| 2.9. | Postavljanje cijevi za odvodnju vode | Karanac ispred groblja na kanalu | Obuhvaća postave cijevi i uređenje prijelaza |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 1.500.000,00 |
| Izvori | Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene |  | 1.135.275,00 364.725,00 |
| 3.1. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kneževi Vinogradi |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu, M.Klajna, 8 marta, Vinogradska, Svetozara Miletića, Glavnoj ulici, Naselju hrvatskih branitelja, 1.maja) i sl. površine; | Procijenjena površina 65.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup na lokaciji Ciglana – kružni tok i zelenih površina ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra, dječjih igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 5.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 30.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostupe koji spajaju dvije ulice i sl. | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 2 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | Procijenjeno 15.000 m2 1x godišnje cca 30 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Košenje zelenih površina SRC, ribnjak | Procijenjeno 50.000 m2, košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.500 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 50 kom ili 15 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 1.000 kom, ili 50 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 800 kom cca 20 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 5.000 m' ili 8 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.2. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Karanac |  |
|  |  | parkovne površine (na ulazu kod kapelice, dječjeg igrališta, mini golfa) i sl. površina | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 2.000 m2, košenje 1 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici sportskog centra i groblja | Procijenjena površina 20.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Parkovne površine u u I.L.Ribara kod vatrogasnog doma i prema Kamencu, prema Niksonu i sl | Procijenjena površina 6.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i na Ciglani | Procijenjena površina 3.500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Održavanje parka kod Doma kulture | Procijenjena površina 600 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Održavanje Bučutira | Procijenjena površina 5.000 m2 košenje 1 x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 10.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 8 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 500 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
|  |  | Sadnja zelene ograde uz stazu prema groblju s obje strane | Procijenjene dužine cca 260 m |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | sadnja trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
| 3.3. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Zmajevac |  |
|  |  | parkovne površine kod kružnog toka, na Vašarištu, Kalvariji, vinskim cestama i sl. površina | Procijenjena površina 55.500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 3.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta i osnovne škole; | Procijenjena površina 8.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 10.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking | Procijenjena površina 200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje bivše deponije otpada | procijenjeno 17.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 300 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, kružni tok i sl. | Procijenjeno 1.200 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 20 h |
|  |  | Uređenje kružnog toka sa sadnjom novog zelenila | Uklanjanje postojećih sadnica i trajnog raslinja, sadnja novog trajnog raslinja cca 25 kom i cvjetnica cca 1.000 kom |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 50 kom ili 15 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 1.000 m' ili 4 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.4. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Suza |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 14.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parkinga i mrtvačnice | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Neizgrađeno građ.zemljište na ulazu u Suzu | Košenje 3 godišnje u razdoblju ožujak – listopad, procijenjena površina cca 10.000 m2 |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 5.000 m2 1x godišnje, cca 10 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 50 kom cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 300 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 10 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 200 m' ili 2 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.5. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kotlina |  |
|  |  | parkovne površine kod jezera i sl. površina | Procijenjena površina 4.200 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta; škole i sl. | Procijenjena površina 1.000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine ispred javnih objekata | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 5.000 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelene površine oko parking mrtvačnice | Procijenjena površina 2.350 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 2000 m2 1x godišnje, cca 5 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 3 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 30 kom, ili 5 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.6. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Kamenac |  |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 1.000 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | zelena površina oko Doma kulture | Procijenjena površina 380 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | bankine i kanali uz nerazvrstane ceste, ukoliko se isti ne održavaju kao javne površine ispred stambenih objekata; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 1 x mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
|  |  | Košenje zelene površine na ulazu u Budžak | Procijenjena površina 500 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Košenje starog igrališta | procijenjeno 9.000 m2 1x mjesečno |
|  |  | malčiranje šiblja i niskog raslinja | 500 m2 1x godišnje, cca25 h |
|  |  | Zalijevanje drveća | 2-3 x tjedno ili češće u razdoblju lipanj – kolovoz, procijenjeno 150 kom cca 10 h |
|  |  | Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl. | Procijenjeno 100 sadnica 1-2 x godišnje proljeće – jesen ili 5 h |
|  |  | Sadnja ukrasnog raslinja - drveća | Procijenjeno 20 kom ili 8 h |
|  |  | Orezivanje drveća i dr. raslinja | 1 x godišnje, procijenjeno 200 kom, ili 15 h |
|  |  | Orezivanje živica i zelenih ograda | Procijenjene dužine 50 m' ili 1 h tjedno 2 x mjesečno |
| 3.7. | Košenje javnih zelenih površina: traktorom, kosačicama, po potrebi ručno | Mirkovac |  |
|  |  | zelene površine ispred i okolici nogometnog igrališta | Procijenjena površina 2000 m2 Košenje 1x tjedno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | Zelene površine oko doma i škole | Procijenjena površina cca 5.000 m2 Košenje 2x mjesečno u razdoblju ožujak - listopad |
|  |  | zelene površine uz nogostup ispred napuštenih objekata ; | Procijenjena površina 500 m2, košenje 2 puta mjesečno u razdoblju ožujak – listopad |
| 3.8. | Popravak i sanacija dječjih igrališta | U svim naseljima gdje je nužno | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.9. | Popravak i sanacija komunalne opreme | U svim naseljima gdje je nužno | Pregled 1 mjesečno i sanacija i zamjena dotrajale opreme i dijelova |
| 3.10. | Sanacija staza i puteva na javnim zelenim površinama | U svim naseljima gdje je nužno | Procijenjeno 500 m' |
| 3.11. | Fitosanitarna zaštita zelenila | U svim naseljima gdje je nužno | Tretiranje raslinja po potrebi 1 mjesečno |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  | 100.000,00 |
| Izvor: | Opći prihodi i primici |  | 100.000,00 |
| 4.1. | Čišćenje i održavanje tržnice | Kneževi Vinogradi | 2 x tjedno od siječnja do prosinca |
| 4.2. | Čišćenje domova kulture i kulturnog centra | U svim mjestima | 1 x mjesečno |
| 4.3. | Tekuće održavanje objekata javne namjene | U svim mjestima | Zamjena rasvjetnih tijela, sitniji tekući popravci na instalacijama |
| 4.4. | Božićno ukrašavanje | U svim mjestima | Obuhvaća radove na postavljanju rasvjetnih tijela, osim dijela poslova koji su uključeni u ugovor pravne osobe za održavanje javne rasvjete, postavljanje štandova i sl.opreme |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  | 700.000,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene Prihodi od usluga |  | 200.000,00 500.000,00 |
| 5.1. | Redovno košenje svih groblja | U svim mjestima Općine | Košenje ručno najmanje 8 košenja godišnje cca 180.000 m2 |
|  |  |  | Košenje traktorom 8 košnji godišnje cca 18.000 m2 |
| 5.2. | Sanacija i čišćenje staza u grobljima | U svim mjestima Općine | Dužine cca 5.000 m' |
| 5.3. | Održavanje mrtvačnica | U svim mjestima Općine | Tekuće održavanje objekta, režijski troškovi |
| 5.4. | Sanacija staza i putova | Po potrebi u grobljima | Dužine cca 250 m' |
| 6. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 500.000,00 |
| Izvor: | Prihodi za posebne namjene |  | 500.000,00 |
| 6.1. | Čišćenje nerazvrstanih cesta | U svim mjestima Općine | Obuhvaća radove na čišćenju od zemljanih nanosa nakon oborina, čišćenje rigolica i slivnika i sl. po potrebi |
| 6.2. | Čišćenje ulica i trgova | U svim mjestima Općine, a naročito u središtima mjesta | Radovi obuhvaćaju pražnjenje košarica za otpad, čišćenje staza i trgova, čišćenje zelenih površina, uklanjanje otpada s javnih površina, najmanje jednom tjedno |
| 6.3. | Održavanje autobusnih stajališta | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju održavanje urednosti autobusnih stajališta, pranje stakla, uklanjanje otpada i sl. najmanje 1 mjesečno |
| 6.4. | Čišćenje parkinga i prilaza javnim objektima | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju čišćenje javnih parkinga, prilaza javnim objektima i sl. najmanje jednom tjedno |
| 6.5. | Popravak opreme na javnim površinama | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju zamjenu košarica i spremnika za otpad |
| 6.6. | Uklanjanje ambrozije | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju uklanjanje ambrozije s javnih površina za vrijeme ljetnih mjeseci |
| 7. | ZIMSKO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE |  | 90.000,00 |
| Izvor: | Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene |  | 17.900,00 72.100,00 |
| 7.1. | Strojno čišćenje nerazvrstanih cesta | U svim mjestima Općine prema programu rada zimske službe | Radovi obuhvaćaju strojno čišćenje i soljenje svih nerazvrstanih cesta prema Programu rada |
| 7.2. | Ručno i strojno čišćenje nogostupa, prilaza i drugih javnih površina | U svim mjestima Općine prema programu rada zimske službe | Radovi obuhvaćaju ručno i strojno čišćenje i soljenje nogostupa pred javnim objektima ili objektima gdje nitko ne boravi, trgova, prolaza i sl. staza |
| 8. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE J.P. U DIJELU SANIRANJA DIVLJIH DEPONIJA, I STROJNO RAVNANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  | 200.000,00 |
| Izvor | Prihodi za posebne namjene |  | 200.000,00 |
| 8.1. | Ravnanje javnih površina | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba za sanacijom terena | Radovi obuhvaćaju rad stroja na ravnanju javnih površina i pokosa, procijenjeno vrijeme 150h |
| 8.2. | Utovar i odvoz šute i zemlje na službeno odlagalište | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba za sanacijom terena | Radovi obuhvaćaju rad stroja i prijevoz po m3 |
| 8.3. | Sanacija divljih deponija | U svim mjestima Općine gdje se ukaže potreba po nalogu komunalnog redara | Radovi obuhvaćaju utovar i prijevoz otpada na službeno odlagalište, procijenjeno cca 800 m3 |
| 8.4. | Uklanjanje ruševnih objekata po pravomoćnim rješenjima komunalnog redara sukladno zakonskim propisima |  | Radovi obuhvaćaju utovar i prijevoz otpada na službeno odlagalište, procijenjeno |
| 8.5. | Uređenje i ravnanje nasipa (benta) kod igrališta | Kneževi Vinogradi | Radovi obuhvaćaju odvoz zemljišta na zelenu površinu ispred groblja, razastiranje na zelenoj površini, te uređenje terena gdje je nasip postojao |
| 9. | ODVOZ OTPADA S JAVNIH POVRŠINA (ZELENI OTOCI) |  | 30.000,00 |
| Izvor | Opći prihodi i primici |  | 30.000,00 |
| 9.1. | Odvoz otpada sa zelenih površina | U svim mjestima Općine | Radovi obuhvaćaju pražnjenje zelenih otoka s 15 lokacija |
| 10. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  | 720.000,00 |
| Izvor | Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene |  | 475.725,00 244.275,00 |
| 10.1. | Trošak električne energije | U svim mjestima Općine | Trošak obuhvaća utrošak za isporučenu el.energiju |
| 10.2. | Tekuće održavanje rasvjete | U svim mjestima Općine | Trošak obuhvaća radove na tekućem održavanju rasvjetnih tijela i opreme, koji nisu obuhvaćeni jamstvom za modernizirani dio (parkovna rasvjeta i dr.), te božićno ukrašavanje (rad korpe) |
| 10.3. | Provedba energetske učinkovitosti javne rasvjete | Na području cijele Općine | Trošak obuhvaća provedbu ESCO modela na modernizaciji rasvjete |
| 11. | USLUGE D.D.D. I VETERINARSKE USLUGE |  | 82.500,00 |
| Izvor: | Prihodi za posebne namjene |  | 82.500,00 |
| 11.1 | Veterinarske usluge | Na području cijele Općine | Radovi obuhvaćaju poslove higijeničarskog servisa – sakupljanje i smještaj pasa lutalica, prikupljanje lešina |
| 13. | MONITORING NAD SANIRANIM SMETIŠTEM | Zmajevac | 10.000,00 |
| Izvor | Opći prihodi i primici |  | 10.000,00 |
| 14. | UKLANJANJE AMBROZIJE | Na području cijele Općine | 5.000,00 |
| Izvor | Opći prihodi i primici |  | 5.000,00 |

- Rekapitulacija  potrebnih sredstava i ukupnih troškova za održavanje komunalne infrastrukture u 2020.godini:

Članak 13.

Prema rekapitulaciji  potrebnih sredstava i ukupnih troškova za održavanje komunalne infrastrukture u 2020.godini, radovi u 2020. obuhvaćeni su kako slijedi:

| Red.br. | Vrsta održavanja | iznos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta, otresnica i nogostupa, te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 1.160.000,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka BINDER d.o.o. |  |  |
| 2 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 100.000,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka IRETON d.o.o. |  |  |
| 3 | Održavanje javnih zelenih površina | 1.500.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 4 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 100.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 5 | Održavanje groblja | 500.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 6 | Održavanje čistoće javnih zelenih površina | 500.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 7 | Zimsko održavanje i čišćenje | 90.000,00 |
| Radove obavlja trgovačko društvo u vlasništvu JLS: Kneževi parkovi d.o.o. |  |  |
| 8 | Održavanje čistoće j.p. u dijelu saniranja divljih deponija, i strojno ravnanje i uređenje javnih površina | 200.000,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši tvrtka IRETON d.o.o. |  |  |
| 9 | Odvoz otpada s javnih površina (zeleni otoci) | 30.000,00 |
| Radove obavlja tvrtka u suvlasništvu Općine: Baranjska čistoća d.o.o |  |  |
| 10 | Održavanje javne rasvjete | 720.000,00 |
| Radove na temelju ugovora vrši Parangal d.o.o. |  |  |
| 11 | Usluge DDD i veterinarske usluge | 82.500,00 |
| Uslugu na temelju ugovora vrši Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o. |  |  |
| 13 | Monitoring nad saniranim smetištem Zmajevac | 10.000,00 |
| Ugovorna obveza iz projekta sanacije smetišta s Fondom za zaštitu okoliša |  |  |
| 13 | Uklanjanje ambrozije | 5.000,00 |
| Ugovorna obveza iz projekta sanacije smetišta s Fondom za zaštitu okoliša |  |  |
| Zajednička aktivnost s Kneževim parkovima |  |  |
|  | SVEUKUPNO | 5.197.500,00 |

Radovi iz prethodnog stavka financiraju se iz slijedećih izvora:

| Red.br. | Izvor | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prihodi od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu RH | 1.329.325,00 |
| 2. | Komunalna naknada | 1.244.275,00 |
| 3. | Porezni prihodi i sredstva fiskalnog izravnanja | 1.568.900,00 |
| 4. | Ostali opći prihodi | 5.000,00 |
| 5. | Prihod za grobnu naknadu (prihod pripada Kneževim parkovima, kojima je povjerena naplata), nije vidljiv u proračunu Općine | 500.000,00 |
| 6. | Kapitalne pomoći | 550.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 5.197.500,00 |

Članak 14.

Radove koji se u ovom Programu planiraju po potrebi, vršit će se po nalogu djelatnika JUO zaduženih za komunalno redarstvo i djelatnika za komunalnu djelatnost, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji i nadziru vršenje svih planiranih poslova, te općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Članak 15.

Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu ovog Programa.

Članak 16.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku, a primjenjuje se od 01.01.2020.

KLASA:363-02/19-01/19

URBROJ:2100/06-01-01/1-19-01

Kn.Vinogradi, 12.12.2019.

PREDSJEDNICA

Dragana Božić